ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหว้า

เรื่อง    การจัดจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน  5  โครงการ โดยวิธีพิเศษ

----------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า  อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง  จำนวน 5  โครงการ  โดยวิธีพิเศษ  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553  ข้อ 18(3) ข้อ 27(5,7)  ขอแต่งตั้งให้บุคคลและตำแหน่งต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ รายละเอียดดังนี้

1.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าปอหลำ – บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 2   ขนาดกว้าง  6.00 เมตร ยาว 245  เมตร  หนา 0.20  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,470 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมการปกครองที่ ท1-01)  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  1,140,000.- บาท   ราคากลาง  1,271,100.- บาท  ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

2.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนสุไหง – อุเป หมู่ 2  ขนาดกว้างเฉลี่ย 7.40  เมตร  ยาว 845  เมตร  หนา 0.05  โดยมีผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,253 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล)  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  2,238,000.- บาท        ราคากลาง  2,286,600.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ  90  วัน

3.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   ถนนสายหน้าโรงไฟฟ้า – บ้านโพธิ์ หมู่ 6    ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ยาว 1,330  เมตร  หนา 0.05  โดยมีผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,320 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล)  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  1,897,000.- บาท  ราคากลาง  2,170,000.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ  90  วัน

4.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพักข้าราชการเกษตร  หมู่  2  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  300  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมการปกครองที่ ท1-01)  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  762,000.- บาท ราคากลาง  803,300.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ  60  วัน

5.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนสายหน้าเทศบาล – ท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย  หมู่ที่ 1 , 3   ขนาดกว้างเฉลี่ย  5.00 เมตร  ยาว  25  เมตร  กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ยาว 205  เมตร  และกว้าง 5.50 เมตร  ยาว 1,400 เมตร  พื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,645 ตารางเมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  3,120,000.- บาท  ราคากลาง  3,341,000.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ  90  วัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.	เป็นนิติบุคคล  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานตามประกาศดังกล่าว

2.	ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองเสนอราคา

3.	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคา  ณ วันเสนอราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาจ้างในครั้งนี้

4.	มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษนี้  และเป็นสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของวงเงินที่กำหนดในแต่ละโครงการ  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ

กำหนดดูสถานที่     กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  22  พฤศจิกายน 2554 เวลา  13.30 น.     โดยมาพร้อมกัน ณ  เทศบาลตำบลทุ่งหว้า

กำหนดยื่นใบเสนอราคา   ในวันที่  23  พฤศจิกายน  2554  ระหว่างเวลา  9.30 น. – 10.30 น.   ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งหว้า

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษพิจารณาใบเสนอราคาในวันที่  23  พฤศจิกายน 2554  เวลา  13.30 น.   เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งหว้า

เทศบาลตำบลทุ่งหว้าขอสงวนสิทธิที่จะชำระเงินค่าจ้างตามราคาที่เสนอ  แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่     16     เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2554

(ลงชื่อ)

(นายชัยณรงค์   ทิวไทรสาน)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า